## Договор подряда № __/201_
на оказание ремонтно-строительных работ

г. Долгопрудный                                                                                                   __________  201_ г.

ИП Томилин А.С. «SALE-Строй», именуемый в дальнейшем "Подрядчик", ИНН:771865050406, ОГРНИП: 306770000498824 паспорт: 4508 №111246 выдан ОВД «Гольяново» г. Москвы 5 августа 2005 г., адрес регистрации: г. Москва, ул. Щелковское ш., д. 25/15, кв.164, и __________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________________, именуемый(-ая) в дальнейшем "Заказчик", с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

### 1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательство выполнить ремонтные работы на объекте, расположенном по адресу: ________________________________________ ____________________________ (далее именуется «объект»). 
Объем и стоимость выполнения работ на объекте определяются, утверждаемыми Заказчиком и Подрядчиком,  техническим заданием и сметой на ремонтные работы.
1.2  Заказчик вправе поручить закупить и доставить на объект строительные материалы согласно смете на строительные материалы (Приложение №2).

### 2. СРОК ПРОВЕДЕНИЯ И ПОРЯДОК СДАЧИ РАБОТ

2.1. Дата начала работ: _________201_ года.
2.2. Дата завершения работ: _________ 201_ года.
2.3. После завершения работ Подрядчик предоставляет Заказчику для подписания акт сдачи-приемки выполненных работ (Приложение №4). Заказчик подписывает акт при условии, что работы выполнены качественно и претензий к Подрядчику нет.
2.4. В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки выполненных работ составляется двусторонний акт разногласий. Все указанные в акте разногласий недоделки Подрядчик обязуется устранить за свой счет в пятидневный срок (до _________ 20__ года), если иной срок не будет согласован сторонами в таком акте разногласий.

### 3. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

3.1. Цена работы по настоящему договору включает в себя стоимость работ и иных расходов по ремонту объекта и включает в себя сумму за ремонтные работы, указанную в смете на ремонтно-строительные работы (Приложение № 1), и сумму закупки и доставки строительных материалов, указанную в смете на строительные материалы (Приложение № 2).
Указанная цена является окончательной и может быть изменена только по письменному соглашению сторон.
3.2. Заказчик выплачивает Подрядчику:
3.2.1. Аванс в размере 10% от суммы, указанной в п. 3.1, после подписания настоящего договора.
3.2.2. Второй платеж в размере 30% от суммы, указанной в п. 3.1, выплачивается по окончании Этапа №1 строительных работ согласно Приложению №3 (График проведения ремонтных работ).                                                                                                                             3.2.3. Третий платеж в размере 30% от суммы, указанной в п. 3.1, выплачивается по окончании Этапа №2 строительных работ согласно Приложению №3 (График проведения ремонтных работ).

3.2.4. Четвертый платеж в размере 30% от суммы, указанной в п. 3.1, выплачивается по окончании Этапа №3 строительных работ согласно Приложению №3 (График проведения ремонтных работ).

3.3. В случае если Заказчик поручает Подрядчику закупку всего или части расходных материалов, он обязан оплатить Подрядчику перед закупкой стоимость закупаемых расходных материалов в размере 50%,  вторая часть выплачивается перед началом этапа №2.
3.4. Все расчеты по настоящему договору производятся Заказчиком наличными в рублях не позднее трех дней после подписания акта выполненных работ (Приложение №4)

### 4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Подрядчик обязан: назначить на весь период ведения работ на объекте своего представителя, уполномоченного вести с Заказчиком любые официальные переговоры об организации работ на Объекте, и которым на момент вступления в силу настоящего Договора Подрядчик определил гражданина Томилина Александра Сергеевича, имеющего паспорт 4508 №111246, выдан 5.08.2005 ОВД «Гольяново» г. Москвы, и контактный телефон которого: 8(925) 603-9335.
выполнять все работы в объеме и в сроки, предусмотренные техническим заданием, сметой на ремонтно-строительные работы и пунктами 2.1 и 2.2 настоящего договора;
завершить все работы и сдать их результаты Заказчику не позднее срока, указанного в п. 2.2 настоящего Договора;
при ведении работ соблюдать предусмотренные нормы техники безопасности и требования строительных технологий, производить все работы согласно СНИП;
организовать закупку и транспортировку (доставку) используемых при ведении работ материалов к объекту;
контролировать соблюдение рабочими трудовой дисциплины, бережное отношение их к имуществу Заказчика на объекте, а также соблюдение ими (в том числе при перевозке материалов и строительного мусора) правил пользования лифтами в доме, где расположен объект;
обеспечить высокое качество работ, выполняемых по настоящему договору согласно СНиП;
за свой счет устранить недоделки и/или дефекты в выполненных работах (несоответствие СНиП), допущенные по его вине, до момента подписания сторонами акта сдачи-приемки;
во время гарантийного срока за свой счет устранять все выявленные на объекте дефекты в работах;
в случае необходимости проведения дополнительных работ и/или возникновения обстоятельств, влекущих за собой изменение утвержденных Сметы и/или Графика ведения работ, а также необходимость закупки материалов не указанных в смете на строительные материалы (Приложение №2) – своевременно предупредить об этом Заказчика за исключением случаев предусмотренных п.5.1 и п.5.3;
осуществлять систематическую, а в день завершения работ в установленный п.2.2 настоящего Договора срок - окончательную уборку Объекта и вынос строительного мусора.

4.2. Заказчик обязан: обеспечить свободный доступ рабочих Подрядчика на объект;
не вести никаких неофициальных переговоров с рабочими или неуполномоченными представителями Подрядчика, не производить с их помощью работ, не предусмотренных настоящим договором;
своевременно, до закупки, согласовать с Подрядчиком выбор материалов, используемых при ведении работ; 
своевременно и полностью производить платежи Подрядчику согласно п.3.2, п.5.1, п.5.3,  настоящего договора;

своевременно обеспечивать подрядчика необходимыми расходными и строительными материалами, если иное не оговорено в смете на ремонтно-строительные работы (Приложение №1);                                                                                                                           предоставить Подрядчику материалы  «чистовой отделки», указанных в Приложении № 7;
принять результаты своевременно, полностью и качественно выполненных Подрядчиком работ на объекте.

4.3. Заказчик вправе: изменить состав и объем работ по предварительному согласованию с Подрядчиком, при этом сроки выполнения работ будут сдвигаться в зависимости от изменений объема и состава работ.

### 5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ

5.1. В случае изменения по желанию Заказчика объема работ предусмотренного Сметой на ремонтно-строительные работы (Приложение №1), Заказчик соответственно уведомляет об этом Подрядчика в устной форме, утверждает изменения к смете на ремонтно-строительные работы (Приложение №1) и графику ведения ремонтно-строительных работ, а также выдает Подрядчику письменную гарантию оплаты таких дополнительных работ в согласованном сторонами размере. Для Подрядчика устанавливается лимит в размере 2 500 руб. (две тысячи пятьсот рублей) в рамках которого выполнение дополнительных работ связанных с необходимостью их проведения для исполнения обязательств по проведению работ согласно смете на ремонтно-строительные работы (Приложении №1) производится без согласования с Заказчиком. Оплата дополнительно выполненных работ в пределах установленного лимита производится Заказчиком не позднее трех дней после предоставления Сметы на дополнительно выполненные работы (Приложение №5) Подрядчиком.
5.2. Изменение согласованного сторонами срока работ производится только на основании дополнительного письменного соглашения сторон к настоящему договору, которое становится неотъемлемой частью настоящего договора с момента его подписания сторонами. 5.3. Для Подрядчика устанавливается лимит в размере 1 000 руб. (одна тысяча рублей) в рамках которого закупка дополнительных материалов не указанных в смете на строительные материалы (Приложение №2) для исполнения обязательств по данному договору согласно смете на ремонтно-строительные работы (Приложение №1) производится без согласования с Заказчиком. Оплата дополнительно закупленных материалов в пределах установленного лимита производится Заказчиком не позднее трех дней после предоставления сметы на дополнительно закупленные материалы (Приложение №6) Подрядчиком.

### 6. ГАРАНТИЯ НА РАБОТЫ И МАТЕРИАЛЫ

6.1. Настоящим Подрядчик дает гарантию на все виды выполненных согласно смете на ремонтно-строительные работ в течение одного (1) года со дня подписания сторонами Акта сдачи-приемки.
6.2. Гарантийный срок на использованные Подрядчиком материалы определяется их продавцом или изготовителем в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
6.3. Все заявки Заказчика на выезд представителя Подрядчика для осмотра объекта на предмет установления гарантийного случая и организации работ по устранению выявленных дефектов направляются по телефону Подрядчика тел: (495)502-46-57.

### 7. ДЕЙСТВИЕ ДОГОВОРА

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
7.2. Настоящий Договор прекращает свое действие:
в части выполнения работ на Объекте - в момент подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки выполненных работ при условии полной оплаты Заказчиком произведенных работ;
в части гарантийных обязательств Подрядчика - по истечении одного (1) года со дня подписания сторонами Акта сдачи-приемки.

### 8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

8.1. За нарушение принятых по Договору обязательств стороны несут имущественную (материальную) ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. Все споры и разногласия, возникшие между сторонами, разрешаются путем переговоров, а при недостижении согласия - в районном суде по месту нахождения Объекта, по месту нахождения или регистрации истца или ответчика.

### ПРИЛОЖЕНИЕ:

- Приложение № 1. Смета на ремонтно-строительные работы;

- Приложение № 2. Смета на строительные материалы;

- Приложение № 3. График ведения ремонтно-строительных работ;

- Приложение № 4. Акт приема-сдачи выполненных работ;

- Приложение № 5. Смета на дополнительно выполненные работы;

- Приложение № 6. Смета на дополнительно закупленные материалы;

- Приложение № 7. График поставки чистовых материалов.

Настоящий Договор вместе с Приложениями составлен в двух (2) имеющих равную силу экземплярах, по одному (1) экземпляру для каждой из сторон.

| Подрядчик: | Заказчик: |
| --- | --- |
| ИП Томилин А. С. Паспорт: 4508 №111246 выдан 5 августа 2005 ОВД «Гольяново» г. Москвы ИНН: 771865050406 Адрес регистрации: г. Москва, ул. Щелковское шоссе, д. 25/15, кв.164 подпись:_______________А. С. Томилин м.п. |  |